ФИО

Подпись

Дата

Лист

1

ДП 06.00.ПЗ

Разраб.

Синяк П.С.

Пров.

Комкова А.В.

Консульт.

Соболевский А.С.

Н. контр.

Алешаускас В.А.

Утв.

Блинова Е.А.

6 Технико-экономическое обоснование проекта

Лит.

Листов

9

БГТУ 1-40 05 01, 2025

6 Технико-экономическое обоснование проекта

## 6.1 Общая характеристика разрабатываемого программного средства

В рамках данного дипломного проекта разработано веб-приложение для аренды жилья, предназначенное для упрощения процесса поиска, бронирования и управления арендой недвижимости.

Целью приложения является предоставление удобной платформы для взаимодействия арендаторов и владельцев жилья, обеспечивая функционал для поиска, бронирования, управления объектами недвижимости и коммуникации между сторонами.

Пользователи имеют возможность бронировать жилье, общаться с владельцами жилья через встроенный чат, просматривать статистику бронирований, оставлять отзывы и редактировать личную информацию. Владельцы жилья могут добавлять, редактировать и удалять объекты жилья, управлять бронированиями, одобрять или отменять запросы, общаться с арендаторами через чат и просматривать статистику.

Разработанное программное средство имеет следующие преимущества перед аналогичными решениями, рассмотренными в главе 1:

- интуитивно понятный интерфейс, специально адаптированный для удобства разных ролей пользователей;

- высокая степень автоматизации процессов бронирования и управления жильем для упрощения взаимодействия;

- встроенный чат для оперативной коммуникации между арендаторами и владельцами с удобным интерфейсом;

- гибкая система фильтрации и поиска жилья;

- обеспечение безопасности данных пользователей и транзакций.

Стратегия монетизации предполагает показ рекламы клиенту перед каждым входом в приложение для сохранения ссылки.

В рамках данного раздела необходимо определить затраты на всех стадиях разработки программного средства. Также необходимо выполнить расчет экономии основных видов ресурсов в связи с использованием разработанного программного средства на основе успеха и монетизации приложений аналогов.

У

## 6.2 Исходные данные для проведения расчётов

Источниками исходных данных для данных расчетов выступают действующие законы и нормативно-правовые акты. Исходные данные для расчета приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

| Наименование показателя | Условные обозначения | Норматив |
| --- | --- | --- |
| Норматив дополнительной заработной платы, % | Ндз | 8 |
| Ставка отчислений в Фонд социальной защиты населения, % | Нфсзн | 34,0 |
| Ставка отчислений по обязательному страхованию в БРУСП «Белгосстрах», % | Нбгс | 0,6 |
| Норматив прочих прямых затрат, % | Нпз | 21 |
| Норматив накладных расходов, % | Ннр | 41 |
| Норматив расходов на сопровождение и адаптацию, % | Нрр | 10 |
| Ставка НДС, % | Нндс | 20,0 |
| Налог на прибыль, % | Нп | 20,0 |

В ходе проведения маркетингового анализа была определена стоимость разработки программных продуктов, аналогичных веб-приложению для аренды жилья, с учетом функционала, включающего автоматизацию бронирования, систему чата и обеспечение безопасности данных. Средняя стоимость разработки подобных приложений варьируется в зависимости от сложности, региона разработки и набора функций. Также учтены затраты на модуль чата, который оценивается в среднем в 1750 рублей как отдельный компонент. Для оценки рыночных цен анализировались данные из открытых источников, включая специализированные статьи и блоги о разработке приложений, таких как Airbnb, Cian и Sutochno.

Таблица 6.2 – Аналогичные продукты на рынке

| Продукт-аналог | Источник | Стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Airbnb | https://www.airbnb.ru/ | 75000 | Высокая стоимость из-за сложной инфраструктуры и глобального масштаба. Наше приложение дешевле за счет локального фокуса. |
| Cian | https://www.cian.ru/ | 57500 | Ориентация на рынок России, сложная фильтрация и карты. Наше приложение дешевле из-за меньшей аналитики. |
| Sutochno | https://sutochno.ru/ | 40000 | Фокус на краткосрочной аренде, упрощенный интерфейс. Наше приложение сопоставимо, но чат увеличивает затраты. |

## Общая стоимость разработки базового варианта нашего веб-приложения, включая модуль чата 1750 рублей, оценивается в диапазоне от 25500 до 40000 рублей, что ниже, чем у аналогов, за счет ограниченного набора функций и локального масштаба.

  - Обоснование цены программного средства

- 6.3.1 Расчёт затрат рабочего времени на разработку программного средства

Для обоснования целесообразности разработки веб-приложения для аренды жилья требуется комплексный расчет производственных затрат. Формирование полнофункциональной системы, включающей функции поиска, бронирования, управления жильем и коммуникации через чат, предусматривает следующие категории расходов:

- основная заработная плата исполнителей;

- дополнительная заработная плата;

- отчисления в Фонд социальной защиты населения;

- отчисления по обязательному страхованию от несчастных случаев;

- затраты на программное обеспечение и хостинг;

- прочие прямые затраты и накладные расходы.

При создании веб-приложения использовались оптимизированные подходы к разработке, ориентированные на локальный рынок и упрощенный функционал, что позволило сократить затраты на разработчиков и инфраструктуру. Затраты рабочего времени на разработку программного средства представлены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 – Затраты рабочего времени на разработку ПС

| Содержание работ | Исполнитель | Затраты рабочего времени, часов |
| --- | --- | --- |
| Анализ конкурентов и рынка | Бизнес-аналитик | 12 |
| Определение пользовательских сценариев | Бизнес-аналитик | 10 |
| Составление технического задания | Бизнес-аналитик | 25 |
| Проектирование архитектуры сервиса | Системный архитектор | 20 |
| Разработка API для бронирования и управления жильем | Backend-разработчик | 35 |
| Реализация системы ролей и авторизации | Backend-разработчик | 25 |
| Разработка модуля чата | Backend-разработчик | 20 |
| Настройка серверной инфраструктуры | DevOps-инженер | 35 |
| Проектирование UI/UX прототипа | UX/UI-дизайнер | 20 |
| Создание финального дизайн-макета | UX/UI-дизайнер | 35 |
| Вёрстка основных страниц | Frontend-разработчик | 40 |
| Реализация интерфейса поиска и фильтрации | Frontend-разработчик | 30 |
| Тестирование backend-логики | QA-инженер | 20 |
| Тестирование интерфейса и функционала | QA-инженер | 25 |
| Всего |  | 352 |

Таким образом, с учетом анализа конкурентов, разработки уникального дизайна, реализации функционала для четырех ролей пользователей, тестирования и развертывания на сервере, затраты рабочего времени составили 352 часов.

    - Расчёт основной заработной платы

Для расчёта заработной платы используется два параметра расчёта: трудозатраты и заработная плата специалиста в зависимости от вида и рода работ, которые он выполняет. Основная заработная плата отдельного специалиста будет рассчитываться по формуле 6.1.

Соз = (Траз  Сзп) , (6.1)

где Соз– основная заработная плата, руб.;

Траз  – трудоемкость (чел./час.);

Сзп  – средняя часовая ставка руб./час.

На основании анализа рыночных данных о заработных платах в IT-сфере Беларуси, были определены средние часовые ставки для каждого типа специалистов. Расчет основной заработной платы выполнен путем умножения трудозатрат в часах на соответствующую часовую ставку. Общие данные и расчет заработной платы для каждого специалиста представлены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 – Общие данные и расчёт ЗП специалистов

| Исполнитель | Затраты рабочего времени, часов | Средняя часовая ставка, руб./час | Основная заработная плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бизнес-аналитик | 47 | 40,20 | 1889,40 |
| Системный архитектор | 20 | 63,34 | 1266,80 |
| UX/UI-дизайнер | 55 | 36,60 | 2013,00 |
| Frontend-разработчик | 70 | 41,54 | 2907,80 |
| Backend-разработчик | 80 | 48,43 | 3874,40 |
| DevOps-инженер | 35 | 42,89 | 1501,15 |
| QA-инженер | 45 | 32,91 | 1480,95 |
| Всего | 352 |  | 14933,50 |

Таким образом, основная заработная плата рассчитана как сумма заработной платы каждого специалиста:

Соз = 1889,40 + 1266,80 + 2013,00 + 2907,80 + 3874,40 + 1501,15 + 1480,95 = 14933,50 рублей.

Основная заработная плата специалистов составила 14933,50 рублей.

    - Расчёт дополнительной заработной платы

Дополнительная заработная плата определяется по нормативу в процентах к основной заработной плате по формуле 6.2.

Сдз = (Соз  Ндз) / 100, (6.2)

где Соз – основная заработная плата, руб;

Ндз – норматив дополнительной заработной платы, равный 8% исходя из данных таблицы 6.1.

Сумма дополнительной заработной планы составляет:

Сдз = (14933,50  8) / 100 = 1194,68 руб.

Таким образом, сумма дополнительной заработной платы специалистов составила 1194,68 рублей.

    - Расчёт отчислений в Фонд социальной защиты населения и по обязательному страхованию

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» определяются в соответствии с действующими законодательными актами по нормативу в процентном отношении к фонду основной и дополнительной зарплаты исполнителей.

Отчисления в Фонд социальной защиты населения вычисляются по формуле 6.3.

Сфсзн = ((Соз + Сдз)  Нфсзн)/100, (6.3)

где Соз – основная заработная плата, руб.;

Сдз – дополнительная заработная плата на конкретное ПС, руб.;

Нфсзн – норматив отчислений в Фонд социальной защиты населения, %.

Сфсзн = ((14933,50 + 1194,68)  34/100 = 5483,58 руб.

Отчисления в БРУСП «Белгосстрах» вычисляются по формуле 6.4.

Сбгс = ((Соз + Сдз)  Нбгс)/100, (6.4)

Отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в БРУСП «Белгосстрах» составит:

Сбгс = ((14933,50 + 1194,68)  0,6)/100 = 96,77 руб.

Таким образом, после проведения расчетов отчисления в Фонд социальной защиты населения составили 5483,58 рублей, а в БРУСП «Белгосстрах» составили 96,77 рублей.

    - Расчёт суммы прочих прямых затрат

Сумма прочих затрат Спз определяется как произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Соз на норматив прочих затрат в целом по организации Нпз, и находится по формуле 6.5.

Спз = (Соз  Нпз)/100, (6.5)

Сумма прочих затрат составит:

Спз = 14933,50  21 / 100 = 3136,04 руб.

Норматив прочих затрат в целом по организации Нпз относится к исходным данным и составляет 21%. Основная заработная плата была рассчитана ранее. Следовательно, Спз принимает значение 3136,04 рубля.

    - Расчёт суммы накладных расходов

Сумма накладных расходов Собп,обх – произведение основной заработной платы исполнителей на конкретное программное средство Собп,обх на норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх, по формуле 6.6.

Собп,обх = (СозНобп,обх)/100, (6.6)

Сумма накладных расходов составит:

Собп,обх = 14933,50  41 / 100 = 6122,74 руб.

Норматив накладных расходов в целом по организации Нобп,обх относится к исходным данным и составляет 41%. Основная заработная плата была рассчитана ранее. Следовательно, Собп,обх принимает значение 6122,74 рублей.

    - Сумма расходов на разработку программного средства

Сумма расходов на разработку программного средства Ср определяется как сумма основной и дополнительной заработных плат исполнителей на конкретное программное средство, отчислений на социальные нужды, суммы прочих затрат и суммы накладных расходов, по формуле 6.7.

Ср=Соз+Сдз+Сфсзн+Сбгс+Спз+Собп,обх., (6.7)

Для расчёта потребуются значения расходов на разработку, полученных ранее. Подставив значения в формулу (6.7), получаем:

Ср = 14933,50 + 1194,68 + 5483,58 + 96,77 + 3136,04 + 6122,74 = 30967,31 руб.

Таким образом сумма расходов на разработку программного средства была вычислена на основе данных, которые рассчитаны ранее в данном разделе, и составила 30967,31 рублей.

    - Расходы на сопровождение и адаптацию

Сумма расходов на сопровождение и адаптацию программного средства Срса как произведение суммы расходов на разработку на норматив расходов на сопровождение и адаптацию Нрр, и находится по формуле 6.8.

Срса=(Ср×Нрр) / 100, (6.8)

Подставив следующие данные: Ср = 30967,31 руб., Нрр = 10 (таблица 6.1) в формулу (6.8), получаем:

Срса = 30967,31  10 / 100 = 3096,73 руб.

Исходя из вышеуказанных расчетов общая сумма расходов на сопровождение и адаптацию составила 3096,73 рублей. Все проведенные выше расчеты необходимы для вычисления полной себестоимости проекта.

    - Расчёт полной себестоимости

Полная себестоимость Сп определяется как сумма двух элементов: суммы расходов на разработку Ср и суммы расходов на сопровождение и адаптацию программного средства. Полная себестоимость Сп вычисляется по формуле 6.9.

Сп=Ср+Срса , (6.9)

Подставив в формулу (6.9) ранее рассчитанные значения Ср = 30967,31 руб. и Срса = 3096,73 руб., получим:

Сп = 30967,31 + 3096,73 = 34064,04 руб.

Полная себестоимость программного средства была вычислена на основе данных, рассчитанных ранее в данном разделе, и составила 34064,04 рублей.

6.3.10 Определение цены, оценка эффективности

Для определения суммы денежных поступлений и окупаемости затрат на разработку веб-приложения для аренды жилья произведен расчет на основе данных о продуктах-аналогах с учетом монетизации через нативную рекламу.

Продукты-аналоги:

- Airbnb – глобальная платформа для аренды жилья, автоматизирует бронирование, платежи и рекомендации, ориентирована на международный рынок;

- Cian – российская платформа недвижимости с расширенными фильтрами и аналитикой, фокусируется на региональном рынке;

- Sutochno – платформа для краткосрочной аренды в России, предлагает упрощенный интерфейс и базовые функции бронирования.

Показатели качества:

- функциональность;

- удобство интерфейса;

- локальный фокус;

- безопасность данных.

Расчет показателей качества базового и нового продуктов, согласно балловому методу, приводится в таблицах 6.5

Таблица 6.5 – Оценка качества программного средства

| Показатель качества | Весовой коэффициент | Моё приложение | Airbnb | Cian | Sutochno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функциональность | 0,4 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Удобство интерфейса | 0,3 | 8 | 8 | 7 | 6 |
| Локальный фокус | 0,2 | 9 | 3 | 8 | 9 |
| Безопасность данных | 0,1 | 7 | 8 | 7 | 6 |
| Всего | 1 | 7,6 | 7,1 | 7,2 | 6,6 |

Расчёт прогнозного количества установок программного средства К1 при монетизации подписочным методом, рассчитывается по формуле 7.14

| К1 = | (7.14) |
| --- | --- |

где К0 − количество установок ПС конкурента;

T0 – количество лет существования приложения;

ИР – показатель рассматриваемого программного продукта;

ИК – показатель программного продукта конкурента.

К1 = (10000000 /15 ∙ 7,6) / 7,1 = 713615 (установок в год),

К2 = (1000000 / 10 ∙ 7,6) / 7,2 = 105555,6 (установок в год),

К3 = (500000 / 8 ∙ 7,6) / 6,6 = 71969,7 (установок в год),

К = (713615 + 105555,6 + 71969,7) / 3 = 297046,8 (установок в год).

По данным исследований CTR за тысячу показов составляет в среднем 1%. Ожидается, что в среднем каждый пользователь будет добавлять около 30 ссылок. Реклама будет отображаться как нативная реклама, каждый переход будет оцениваться в 0,1 белорусских рублей. Если среднее количество установок 297046,8 за год, то денежные поступления от рекламы в приложении Пост.в год = 8911,4  рублей за год.

Срок окупаемости приложения Tок вычисляется по формуле 7.15

|  | Ток = Сп / Пост.в год , | (7.15) |
| --- | --- | --- |

где Cп – полная себестоимость, руб.;

Пост.в год – денежные поступления от показа рекламы в приложении за год, руб.

Ток = 34064,04 / 8911,4 = 3,82 года.

## 6.4 Вывод по разделу

В таблице 6.6 представлены результаты расчётов для основных показателей данной главы в краткой форме.

Таблица 6.6 – Результаты расчетов

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Время разработки, ч. | 352 |
| Основная заработная плата, руб. | 14933,50 |
| Дополнительная заработная плата, руб. | 1194,68 |
| Отчисления в Фонд социальной защиты населения и БРУСП «Белгосстрах», %, руб. | 5483,58 96,77 |
| Прочие прямые затраты, руб | 3136,04 |
| Накладные расходы, руб | 6122,74 |
| Себестоимость разработки программного средства, руб. | 30967,31 |
| Расходы на сопровождение и адаптацию, руб. | 3096,73 |
| Полная себестоимость, руб. | 34064,04 |

Разработка программного средства, осуществляемая одним программистом в течении 1,5 месяца, при заданных условиях обойдется в 34064,04. Реализации данного программного средства по будет приносить годовые денежные поступления от показа рекламы в размере 8911,4 рублей и окупиться через 3,82 года.

Необходимость разработки веб-приложения для аренды жилья обусловлена ростом спроса на удобные и доступные платформы для поиска и бронирования недвижимости, так как всё больше людей ищут жилье для краткосрочной и долгосрочной аренды. К приложению предъявлены требования по простоте использования и полноте функционала. Разработанное программное средство решает задачи по организации поиска, бронирования и коммуникации между арендаторами и владельцами жилья.